**Návrh plánu investic zastupitelstva Královec do roku 2022**

1)Vykácení stromů kolem hřbitovní zdi ………………………… 2020

2)Zhotovení vodorovného chodníku s hřbitovní zdí ……………….. 2020

3)Výměna ocelové konstrukce v budově vodojemu za konstrukci nerezovou ……………. 2020

4)Výměna azbestocementového potrubí směřující do jímací jímky vodovodního přivaděče 2020.

5)Zhotovit informační tabule o obci ve formátu A1 cca 5 kusů…….. 2021

6)Budovy obce opatřit jednotnými smaltovanými deskami, s ČP……..2021

7)Zpracovat projekt na odbahnění rybníka s výstavbou stavědla ……2022

8)Obnovit přístupovou cestu k rybníku …….. 2020

9)Opravit cestu mezi č.p. 107 a 40 …………………. 2020-2021

10)Postavit autobusovou zastávku na Černém mostě 2021.

11)Položit dlažbu za obecním úřadem ………………. 2020

12)Vybudovat na klidové zóně univerzální hřiště …………………… 2022

13)Oprava osvětlení hodin na kostelní věži …… 2020

14)Opravit cestu v prostoru vodárny směr Černá voda …. 2020-2021

15)Záměr převodu kostela do majetku obce …. 2020

16)Dokumentace opravy střechy a fasády budovy OÚ ….. 2022

17)Informativní radar pro měření rychlosti ….. ?

18)Vyvolat jednání s Povodím Labe o vyčištění Černého potoka … 2020

19) Výměna hydrantů …… 2022

20) Oprava budovy na vodojemu-žlaby,střecha a okno …. 2020