OBEC MALHOSTOVICE

Malhostovice č.p.75	PSČ  666 03  Tišnov 3		okres Brno – venkov	kraj Jihomoravský

Váš dopis / ze dne		naše značka		vyřizuje		Malhostovice

/2015 		Grünwald                           17.1.2015

Věc: výzva k podání nabídky

Vyzývám Vás touto cestou v zastoupení obce MALHOSTOVICE v souladu s §18, odst.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k podání nabídky malého rozsahu. Název zakázky: „Oprava pomníku padlých ve 2.sv.válce v Malhostovicích“.

Identifikace zadavatele: obec MALHOSTOVICE, Malhostovice 75, PSČ 666 03 Tišnov 3, IČO: 00 28 20 57, DIČ: CZ00282057, zastoupená starostou obce panem Petrem GRÜNWALDEM

Kontakt: tel: 549 424 188, mob.724 185 249, mail: malhostovice@volny.cz

Podmínky soutěže – vymezení veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je celková oprava pomníku padlých, který stojí na pozemku p.č.70 v Malhostovicích ve vlastnictví zadavatele včetně přístřešku na sloupech. Dále je předmětem zakázky kompletní oprava kamenné zídky, náhrobku židovské rodiny Fišerových, vybudování přístupové cesty k pomníku včetně okrasného záhonu a 3 parkové lavičky. Přílohou zadání je vizualizace zakázky.

Prohlídka místa realizace zakázky je možná po předcházející dohodě, viz.kontaktní adresa a telefon zadavatele

Místo plnění veřejné zakázky:  intravilán obce MALHOSTOVICE, pozemek p.č.70

Doba plnění veřejné zakázky:  03 - 05/2015. Zakázka bude dokončena do 30.4.2015!!

Pokyny pro zpracování veřejné nabídky: Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v tištěné podobě a v českém jazyce.

Všeobecné platební podmínky: splatnost faktury bude 21 dnů od doručení. Faktura bude vystavena po dokončení díla a jeho převzetí zadavatelem. Záloha se neposkytuje.

Smluvní pokuta je 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Záruka díla je minimálně 24 měsíců

Doručení nabídek: nabídku očekáváme ve lhůtě do pondělí 23 února 2015 do 12.00 hod., v podatelně zadavatele. Nabídka bude v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat“, „Oprava pomníku padlých ve 2 sv.válce v Malhostovicích“

Kritéria pro hodnocení: nabídková cena 95%, záruční doba 5%

Práva zadavatele:

- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu

- Zadavatel tímto prohlašuje, že uchazeči přihlášením se do veřejné soutěže nevzniká žádný nárok na úhradu nákladů vzniklých se zpracováním nabídky

V Malhostovicích dne 17.1.2015

Předem děkuji za podání nabídky.

Petr  G R Ű N W A L D

starosta obce

bankovní spojení
tel: 549 424 188	11 425-514/0600	IČO:00282057
fax:549 425 103	GE MONEY Bank	e-mail:malhostovice@volny.cz